Phần 1 - Phân tích hiện trạng Product Backlog & Bảng Trello

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Thẻ "Làm tính năng đi ghép" (chỉ có tiêu đề, thiếu mô tả) | Sai | Thiếu chi tiết, vi phạm tiêu chuẩn D (Detailed) trong D.E.E.P. | Thẻ thiếu mô tả cụ thể về nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật, khiến Developers không hiểu rõ để thực hiện. |
| H2. Thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" nằm trên thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" | Sai | Vi phạm tiêu chuẩn P (Prioritized) trong D.E.E.P (sắp xếp ưu tiên theo giá trị). | Thẻ tính năng kinh doanh cốt lõi (chia tiền) có giá trị cao hơn lại bị đặt sau thẻ trang trí giao diện không thiết yếu. |
| H3. Thẻ "Khách đánh giá bạn đi ghép" (tiêu đề ngắn, ước lượng sơ bộ "lớn") | Đúng | — | Hạng mục này đã được ước lượng sơ bộ ở mức độ khái quát (tương đối) để lập kế hoạch dài hạn, phù hợp với tính chất của Product Backlog ở các mục chưa tới gần. |
| H4. Tú tự thêm thẻ "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" và kéo lên đầu cột Product Backlog | Sai | Vi phạm quy tắc quyền sở hữu Product Backlog. | Product Backlog là nguồn sự thật duy nhất và chỉ có Product Owner mới có quyền thêm, bớt, sắp xếp thứ tự các thẻ. |
| H5. Bảng chỉ có 4 cột và thẻ code xong kéo thẳng sang Done | Sai | Vi phạm quy tắc luồng cột trên bảng Trello và quy chuẩn Definition of Done (DoD). | Thẻ code xong chưa qua các bước kiểm thử (Testing/Review) mà đi thẳng vào Done là bỏ qua quy trình kiểm soát chất lượng chuẩn. |

Phần 2 - Sửa lỗi và chuẩn hóa

- Sửa H1: Viết lại thẻ thành định dạng chuẩn (Epic/Feature hoặc User Story hoàn chỉnh kèm tiêu chí chấp nhận) thay vì chỉ có tiêu đề chung chung.

- Sửa H2: Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trên bảng, đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

- Sửa H3: (Hạng mục này đã đúng, giữ nguyên hiện trạng theo quy tắc không sửa phần đúng).

- Sửa H4: Yêu cầu Product Owner xem xét đề xuất tối ưu tốc độ bản đồ của Tú, sau đó chính Product Owner là người đưa thẻ này vào Product Backlog và đặt đúng vị trí ưu tiên phù hợp.

- Sửa H5: Chuẩn hóa lại các cột trên bảng Trello theo đúng luồng di chuyển một chiều từ trái sang phải: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Code Review / Testing → Done (chỉ những thẻ vượt qua kiểm thử mới được kéo vào Done).